**水尾村豪猪基地配套设施项目**

**绩效报告**

一、基本情况

水尾村位于岔头乡北部，距市治黔城53公里。由原水尾、胡家两个村合并而成，全村辖有11个村民小组，共385户，1280人，其中建档立卡贫困户77户248人，有稻田面积1006亩，山林面积24291亩，村里主要有林木、水稻、养殖等，也是本村的主要经济来源，但由于没有较好的经济产业等原因，村民人均收入仅有3900元。

1、项目概况：凳子坪豪猪基地建设配套设施水池、沼气池等。

2、项目建设规模：修建70立方米沼气池一口，30立方米水池一座，铺引水管1500米。

3、项目建设时间：2018年1月至2018年6月。

4、项目实施具体地点：水尾村凳子坪。

二、项目实施情况

（一）资金管理

项目投资规格5万元，资金来源于洪江市财政扶贫资金。

1、资金支出：建沼气池、水池水泥、砾石、细砂、民工工资等。

2、项目监督及财务制度管理：一是严格执行四议两公开；二是整个项目由村委会统一实施管理，村民代表及村民监督委员会跟踪监督。

（二）项目管理

项目按程序严格实施执行，建立建全的责任人及责任制度。

1.组织保障

项目管理小组：

组长：聂方荣

副组长：黄建成、向子祥

专干：向子亮

监督小组

组长：向子祥

成员：黄建成、向小平

2.利益链接

项目实施时可以解决部分贫困户就业，完成后受益建档立卡贫困户受益77户248人，带来良好的经济效益。

三、项目绩效情况

（一）项目产出

项目按实施方案已执行完成到位，及时完成所需的项目内容。严格执行四议两公开制度；整个项目由村委会统一实施管理，村民代表及村民监督委员会跟踪监督。

（二）项目效果

建设的沼气池、水池投入使用，现共存栏豪猪400头。

四、绩效评价

项目在实施过程中能解决部分贫困户和剩余劳动力就近就业，投产后能增加村集体经济收入，可给贫困户分红，提高贫困户经济收入。

水尾村民委员会

2019年4月29日