洗马乡2019年度扶贫资金项目绩效评价自评报告

（洗马潭仓储库用水配套）

一、基本情况

（一）单位基本情况

洗马潭村位于洗马乡中心部，总面积14平方公里，东西地势较高，经济作物以水稻为主，全村共有贫困户97户301人，其中低保户8户14人，占贫困人口4.7%

（二）项目概况

洗马潭村农产品储藏库配套设施，新建压水池4座、维修压水池1座、直径320毫米水管1100米。帮助贫困人口24户80人创收200元/人.年。

二、项目实施情况

（一）资金管理

该项目投资规模5.5万元，其中市财政扶贫资金5.5万元。资金支出与申报计划基本相符，资金支出合理、合法、合规，财务管理制度健全；资金无违规使用，达到100%资金投入、使用率。

（二）项目管理

该项目符合实际要求，依据文件洪财扶联发（2019）1号，该项目纳入2019年财政扶贫项目，立项合理合规。在项目实施前，制定了项目实施计划，确定了以洪江市农业局为主管部门，以驻村工作队和村两委为具体实施监督部门的项目小组。该项目由村委会进四议两公开决定承包给本村村民易贵平，7月2日与该公村民签订施工合同。工程期间由村两委等人员现场监督管理，确保工程进度及施工质量。2019年11月26日项目完工并经村，乡人民政府验收合格，且予以公示。洗马乡政府在2019年11月29日及时支付工程款5.5万元。该项目立项合理，管理规范，资金支出合规，资料齐全。

- 项目绩效情况

项目按时完成新建压水池4座、维修压水1座，1100米水管铺设工程，受益农民纯收入1.6万元/年，人均增收200元/年。该项目具有可持续增收能力，带动该村群众脱贫致富。

四、绩效评价结论

该项目系村级基础设施扶贫工程项目，也是一项惠民项目。工程竣工后，有较好的经济效益和社会效益，且可持续受益，群众对该项目满意率达98%以上。

五、发现的主要问题

暂无专人负责后期维护工作，需加强项目养护，以保证达到设定的工程使用年限。

六、整改建议

- 强化项目后续监管

- 维持项目后续日常维护，做好养护工作。

- 上级相关部门加强监管。

- 继续健全和完善项目后期管理。乡财政所要严格按照洪江市财政局、洪江市扶贫开发办公室《关于进一步加强财政涉农整合资金管理的通知》（湘财农【2017】23号）等文件精神执行，切实加强财政涉农整合资金的管理。